Bạn 1: Backend Security - Auth, JWT, Role

Phụ trách đăng nhập, đăng ký, bảo mật API

Thư mục bạn 1 làm:

API cần làm:

POST /api/auth/register

POST /api/auth/login

GET  /api/auth/me

GET  /oauth2/authorization/google

Nhiệm vụ chi tiết:

1. Tạo User entity:

- id

- fullName

- email

- password

- role

- provider

- enabled

- createdAt

2. Làm register:

- Check email đã tồn tại chưa

- Hash password bằng BCrypt

- Role mặc định là USER hoặc STAFF

- Lưu user vào database

3. Làm login:

- Nhận email/password

- Kiểm tra password bằng BCrypt

- Sinh JWT

- Trả về token + thông tin user

4. Làm JWT:

- Tạo token

- Validate token

- Lấy email/role từ token

- Chặn request không có token

5. Làm phân quyền:

- ADMIN vào được /api/admin/**

- STAFF vào được /api/customers/** và /api/tickets/**

- USER vào được /api/tickets/** của mình

6. Nếu còn thời gian:

- OAuth2 Google/GitHub

Kết quả bàn giao:

- Đăng ký được

- Đăng nhập được

- Password trong database bị mã hóa BCrypt

- Login trả JWT

- Gọi API có token thì được, không token thì bị 401

- Sai role thì bị 403

Bạn 2: Backend Business API - Customer, Ticket, AES, Database

Phụ trách chức năng chính, database và mã hóa dữ liệu nhạy cảm.

Thư mục:

API:

Customer API:

GET    /api/customers

POST   /api/customers

GET    /api/customers/{id}

PUT    /api/customers/{id}

DELETE /api/customers/{id}

Ticket API:

GET    /api/tickets

POST   /api/tickets

GET    /api/tickets/{id}

PUT    /api/tickets/{id}/status

DELETE /api/tickets/{id}

Audit Log API:

GET /api/audit-logs

Nhiệm vụ chi tiết:

1. Tạo Customer entity:

- id

- name

- email

- phoneEncrypted

- addressEncrypted

- taxCodeEncrypted

- createdAt

- updatedAt

2. Tạo Ticket entity:

- id

- title

- description

- status

- priority

- createdBy

- assignedTo

- createdAt

- updatedAt

3. Tạo AuditLog entity:

- id

- userId

- action

- ipAddress

- createdAt

4. Viết EncryptionService:

- encrypt(String plainText)

- decrypt(String cipherText)

- Dùng AES

5. Áp dụng AES:

- Khi tạo/sửa customer: mã hóa phone, address, taxCode

- Khi xem customer: giải mã rồi trả về frontend

6. Viết service xử lý nghiệp vụ:

- CustomerService

- TicketService

- AuditLogService

7. Validate dữ liệu:

- email đúng định dạng

- phone không rỗng

- title ticket không rỗng

- status chỉ nhận OPEN, PROCESSING, RESOLVED

Kết quả:

- CRUD customer chạy được

- CRUD ticket chạy được

- Dữ liệu nhạy cảm trong database không đọc được trực tiếp

- API trả dữ liệu đã giải mã cho người có quyền

- Có audit log cho login/create/update/delete

Bạn 3: Frontend, Docker, Swagger, Test, Report

Phụ trách giao diện, kết nối API, tài liệu và triển khai.

Thư mục:

Màn hình bạn 3 cần làm:

1. Login page

2. Register page

3. Dashboard page

4. Customer list page

5. Customer create/update form

6. Ticket list page

7. Ticket create/update form

8. Admin audit log page nếu kịp

Nhiệm vụ chi tiết:

1. Làm axiosClient:

- baseURL backend

- tự động gắn Authorization: Bearer token

2. Làm authService:

- login

- register

- getCurrentUser

- logout

3. Làm customerService:

- getCustomers

- createCustomer

- updateCustomer

- deleteCustomer

4. Làm ticketService:

- getTickets

- createTicket

- updateTicketStatus

- deleteTicket

5. Làm Docker:

- Dockerfile frontend

- Dockerfile backend phối hợp với bạn 1/2

- docker-compose.yml chạy:

+ frontend

+ backend

+ database

6. Làm Swagger:

- Phối hợp với bạn 1 cấu hình SwaggerConfig

- Chụp màn hình Swagger đưa vào docs

7. Test:

- Tạo Postman collection

- Test register/login/customers/tickets

- Chạy OWASP ZAP scan

- Lưu kết quả vào docs/owasp-zap

Thứ tự commit:

Commit 1 - Bạn 1 làm đầu tiên: tạo khung project

Bạn 1 tạo repo và cấu trúc thư mục trước: ( t làm rồi)

Commit 2 - Bạn 1: tạo backend Spring Boot base

Bạn 1 tạo Spring Boot trong backend/, thêm dependencies:

Spring Web

Spring Security

Spring Data JPA

MySQL Driver hoặc PostgreSQL Driver

Validation

Lombok

Swagger/OpenAPI

OAuth2 Client nếu làm OAuth2

Tạo package:

com.smallcompany.security

Commit message:

chore: setup spring boot backend

Sau commit này, bạn 2 có thể pull về để làm entity/API.

Commit 3 - Bạn 3: tạo frontend NextJS base

Tạo sẵn:

frontend/app/login/page.tsx

frontend/app/register/page.tsx

frontend/app/dashboard/page.tsx

frontend/components/

frontend/services/

frontend/lib/

frontend/types/

Commit message:

chore: setup nextjs frontend

Sau commit này, frontend đã có khung để code giao diện.

Commit 4 - Bạn 1: hoàn thành auth cơ bản

Bạn 1 làm:

User entity

UserRepository

AuthController

AuthService

BCrypt password hashing

JWT service

JWT filter

SecurityConfig

/api/auth/register

/api/auth/login

/api/auth/me

Commit message:

feat: add jwt authentication

Sau commit này, bạn 3 có thể làm login/register frontend thật, bạn 2 có thể dùng user/role để gắn vào customer/ticket.

Commit 5 - Bạn 2: thêm database entity chính

Bạn 2 tạo:

Customer entity

Ticket entity

AuditLog entity

CustomerRepository

TicketRepository

AuditLogRepository

Commit message:

feat: add customer ticket entities

Sau commit này, database model đã rõ.

Commit 6 - Bạn 2: làm Customer API + AES

Bạn 2 làm:

EncryptionService

CustomerController

CustomerService

CustomerRequest

CustomerResponse

CRUD customers

AES encrypt phone/address/taxCode

Commit message:

feat: add encrypted customer api

Sau commit này, bạn 3 có thể làm giao diện customers.

Commit 7 - Bạn 2: làm Ticket API

Bạn 2 làm:

TicketController

TicketService

TicketRequest

TicketResponse

CRUD tickets

Update ticket status

Commit message:

feat: add ticket api

Sau commit này, bạn 3 có thể làm giao diện tickets.

Commit 8 - Bạn 1: hoàn thành role authorization

Bạn 1 chỉnh:

ADMIN

STAFF

USER

/api/admin/** chỉ ADMIN

/api/customers/** ADMIN/STAFF

/api/tickets/** ADMIN/STAFF/USER

Commit message:

feat: add role based authorization

Sau commit này, toàn bộ API đã có phân quyền.

Commit 9 - Bạn 3: kết nối frontend với auth

Bạn 3 làm:

axiosClient

tokenStorage

authService

login page

register page

logout

protected dashboard

commit message:

feat: connect frontend authentication

Commit 10 - Bạn 3: làm frontend customers

Bạn 3 làm:

customerService

customers page

create customer form

edit customer form

delete customer

commit message:

feat: add customer management ui

Commit 11 - Bạn 3: làm frontend tickets

Bạn 3 làm:

ticketService

tickets page

create ticket form

update ticket status

delete ticket

commit message:

feat: add ticket management ui

Commit 12 - Bạn 2: thêm audit log

Bạn 2 làm:

Ghi log khi:

- login success

- login failed

- create customer

- update customer

- delete customer

- create ticket

- update ticket status

GET /api/audit-logs

Commit message:

feat: add audit logging

Commit 13 - Bạn 3: Swagger, Postman, docs

Bạn 3 phối hợp với bạn 1 cấu hình Swagger, thêm tài liệu test.

Swagger UI chạy được

Postman collection

docs/screenshots

docs/postman

commit message:

docs: add api documentation and postman collection

Commit 14 - Bạn 3: Docker Compose

Bạn 3 làm:

backend/Dockerfile

frontend/Dockerfile

docker-compose.yml

database init nếu cần

commit message:

chore: dockerize application